Bảng kế hoạch công việc

| Ngày thực hiện | Công việc | Ghi chú chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Thứ Ba, 14/10/2025 | Phân tích yêu cầu: Đọc, hiểu thành phần của trang web Lazada | - Mục tiêu: Dành thời gian duyệt qua toàn bộ website Lazada. Ghi chú lại các luồng chức năng chính (Đăng ký, Đăng nhập, Tìm kiếm, Giỏ hàng, Thanh toán...). |
| Thứ Tư, 15/10/2025 | Xác định phạm vi & Rủi ro: Đặt phạm vi, mục tiêu kiểm thử, xác định rủi ro | - Phạm vi: Quyết định chỉ kiểm thử các chức năng cho người mua. - Mục tiêu: Đảm bảo luồng mua hàng không có lỗi nghiêm trọng. - Rủi ro: Xem phần Khảo sát rủi ro bên dưới. |
| Thứ Năm - Sáu, 16-17/10/2025 | Lập kế hoạch chi tiết (Viết Test Plan) | - Dựa vào các thông tin đã thu thập, viết tài liệu Test Plan hoàn chỉnh |
| Thứ Bảy - Thứ Ba, 18-21/10/2025 | Thiết kế các ca kiểm thử (Test Case Design) | - Viết các test case chi tiết cho từng chức năng trong phạm vi. Bao gồm cả trường hợp thành công (positive case) và thất bại (negative case). |
| Thứ Tư, 22/10/2025 | Chuẩn bị môi trường & Dữ liệu kiểm thử | - Môi trường: Đảm bảo các trình duyệt (Chrome, Firefox) đã được cài đặt. - Dữ liệu: Tạo 2-3 tài khoản test, chuẩn bị sẵn thông tin sản phẩm, địa chỉ... |
| Thứ Năm - Thứ Tư, 23-29/10/2025 | Thực thi kiểm thử (Test Execution) | - Chạy lần lượt các test case đã viết. - Ghi nhận kết quả (Pass/Fail). - Khi gặp lỗi (Fail), tiến hành viết Báo cáo lỗi (Bug Report). |
| Thứ Năm - Sáu, 30-31/10/2025 | Tổng hợp và viết Báo cáo tổng kết | - Viết Báo cáo tổng kết kiểm thử (Test Summary Report). - Đánh giá chất lượng website dựa trên kết quả. - Nộp các tài liệu: Test Plan, Test Case, Bug Reports, Test Summary Report.. Xuất sang Trang tính |

1. Khảo sát rủi ro (Thực hiện vào ngày 14/10/2025)

- Rủi ro chức năng: Chức năng tìm kiếm trả về kết quả không chính xác, bộ lọc không hoạt động, không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, lỗi khi áp dụng mã giảm giá.

- Rủi ro hiệu năng: Trang web tải chậm trong các đợt khuyến mãi, thời gian phản hồi của bộ lọc tìm kiếm lâu.

- Rủi ro dữ liệu: Giá sản phẩm hiển thị sai, thông tin đơn hàng không được lưu trữ chính xác sau khi đặt hàng.

- Rủi ro giao diện người dùng (UI): Giao diện bị vỡ, hiển thị không nhất quán trên các trình duyệt khác nhau (Chrome vs. Firefox).

- Rủi ro về môi trường: Mạng internet không ổn định có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm thử, Lazada cập nhật phiên bản mới giữa lúc đang kiểm thử.

2. Thiết kế Test Case

- Luồng Đăng nhập:

  - TC01: Đăng nhập thành công với email và mật khẩu hợp lệ.

  - TC02: Đăng nhập thất bại với mật khẩu không hợp lệ.

  - TC03: Đăng nhập thất bại khi bỏ trống trường email.

- Luồng Tìm kiếm:

  - TC04: Tìm kiếm thành công với từ khóa tồn tại.

  - TC05: Tìm kiếm không trả về kết quả với từ khóa không tồn tại.

  - TC06: Kiểm tra chức năng lọc theo khoảng giá hoạt động chính xác.

- Luồng Thanh toán:

  - TC07: Hoàn thành một đơn hàng thành công bằng phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD).

  - TC08: Áp dụng mã giảm giá hợp lệ thành công.

  - TC09: Hệ thống báo lỗi khi áp dụng mã giảm giá đã hết hạn.

| Nhân lực | Thời hạn | Ngày Bắt Đầu | Ngày Bàn Giao | Phương thức | Phạm vi công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Hữu Học | 10 ngày | 14/10/2025 | 27/10/2025 | Thủ công | Tổng hợp: Lập Test Plan, xác định phạm vi tổng thể, mục tiêu, rủi ro, và lịch trình. |
| Thành viên 2 | 7 ngày | 16/10/2025 | 24/10/2025 | Thủ công | Giao diện chính & Tìm kiếm: - Thiết kế & thực thi test case cho Trang chủ, Tìm kiếm, Lọc sản phẩm, Trang chi tiết sản phẩm. |
| Thành viên 3 | 7 ngày | 16/10/2025 | 24/10/2025 | Thủ công | Giao diện quản lý & Thanh toán: - Thiết kế & thực thi test case cho Đăng ký, Đăng nhập, Giỏ hàng, Quy trình thanh toán, Quản lý tài khoản. |
| Thành viên 4 | 7 ngày | 16/10/2025 | 24/10/2025 | Thủ công | Giao diện bổ trợ & Báo cáo: - Viết báo cáo lỗi (Bug Report). - Viết báo cáo tổng kết (Test Summary Report).. Xuất sang Trang tính |
| Thành viên 5 | 7 ngày | 16/10/2025 | 24/10/2025 | Thủ công | Thanh toán & Đơn hàng: - Thiết kế & thực thi test case cho: • Quy trình thanh toán • Áp dụng mã giảm giá • Xem lại lịch sử đơn hàng.. Xuất sang Trang tính |